# LAB 1 – FUNDAMENTAL OF TESTING

## 1. Mô hình phát triển Iterative và Incremental trong SDLC

### 1.1. Iterative Model – Mô hình lặp

Iterative là mô hình phát triển phần mềm theo nhiều vòng lặp (iteration).

Mỗi vòng lặp sẽ thực hiện các bước:

Planning → Analysis → Design → Development → Testing → Review

Sau mỗi vòng lặp, nhóm sẽ nhận được kết quả và tiếp tục cải thiện phiên bản trước ở vòng tiếp theo.

### Ví dụ

Ứng dụng HMS – Hospital Management System:

- Iteration 1: Làm chức năng đăng nhập.

- Iteration 2: Cải thiện đăng nhập + thêm quản lý bệnh nhân.

- Iteration 3: Cải thiện hệ thống + thêm quản lý lịch hẹn.

- Iteration 4: Cải thiện và thêm thanh toán.

👉 Đặc điểm: Mỗi vòng lặp tập trung vào việc cải thiện và hoàn thiện hệ thống.

### 1.2. Incremental Model – Mô hình gia tăng

Incremental là mô hình trong đó hệ thống được chia thành nhiều phần nhỏ (increment) và mỗi phần được phát triển, kiểm thử rồi tích hợp vào hệ thống.

Ví dụ HMS:

Increment 1:
→ Đăng nhập / Đăng xuất

Increment 2:
→ Quản lý bệnh nhân

Increment 3:
→ Quản lý bác sĩ

Increment 4:
→ Quản lý lịch hẹn

Increment 5:
→ Thanh toán

Sau mỗi increment, hệ thống có thêm chức năng mới có thể sử dụng được.

### Phân biệt Iterative và Incremental

| Iterative | Incremental |
| --- | --- |
| Tập trung vào cải thiện phiên bản | Tập trung thêm chức năng mới |
| Làm đi làm lại qua nhiều vòng | Xây dựng hệ thống thành từng phần |
| Mỗi vòng cải thiện sản phẩm | Mỗi increment bổ sung tính năng |
| Ví dụ: cải thiện chức năng đăng nhập | Ví dụ: thêm chức năng quản lý bệnh nhân |

👉 Thực tế hai mô hình thường được sử dụng kết hợp với nhau.

# 2. Scrum

## 2.1. Scrum là gì?

Scrum là một framework Agile dùng để phát triển và quản lý sản phẩm phần mềm theo các chu kỳ ngắn gọi là Sprint.

Mỗi Sprint thường kéo dài từ 1–4 tuần.

Trong mỗi Sprint, team sẽ:

Product Backlog → Sprint Planning → Development & Testing → Daily Scrum → Sprint Review → Sprint Retrospective

Sau đó bắt đầu Sprint tiếp theo.

# 2.2. Một số khái niệm quan trọng

### Product Backlog

Là danh sách tất cả các yêu cầu, chức năng cần phát triển của sản phẩm.

Ví dụ HMS:

- Đăng nhập

- Quản lý bệnh nhân

- Quản lý bác sĩ

- Quản lý lịch hẹn

- Gửi SMS nhắc lịch

- Thanh toán

### Sprint

Một khoảng thời gian cố định để team phát triển một nhóm chức năng.

Ví dụ:

Sprint 1: 01/09 – 14/09

Thực hiện:

- Login

- Register

- Quản lý bệnh nhân

### Sprint Backlog

Là những task được chọn từ Product Backlog để thực hiện trong một Sprint.

Ví dụ Sprint 2:

- HMS-101: Tạo lịch hẹn

- HMS-102: Sửa lịch hẹn

- HMS-103: Hủy lịch hẹn

- HMS-104: Viết test cho lịch hẹn

### User Story

Mô tả yêu cầu của người dùng.

Ví dụ:

As a patient, I want to book an appointment so that I can schedule a visit with a doctor.

Dịch:

Là một bệnh nhân, tôi muốn đặt lịch khám để có thể sắp xếp thời gian khám với bác sĩ.

### Story Point

Dùng để ước lượng độ phức tạp/khối lượng công việc.

Ví dụ:

- 1 point → rất đơn giản

- 2 points → đơn giản

- 3 points → trung bình

- 5 points → khá phức tạp

- 8 points → phức tạp

- 13 points → rất phức tạp

# 2.3. Vai trò trong Scrum

Scrum có 3 vai trò chính:

### 1. Product Owner – PO

Chịu trách nhiệm về sản phẩm và yêu cầu của khách hàng.

Công việc:

- Xác định yêu cầu.

- Quản lý Product Backlog.

- Ưu tiên các chức năng.

- Xác nhận sản phẩm có đáp ứng yêu cầu hay không.

### 2. Scrum Master

Là người hỗ trợ team thực hiện Scrum đúng cách.

Công việc:

- Tổ chức các Scrum event.

- Hỗ trợ team giải quyết trở ngại.

- Đảm bảo team tuân thủ Scrum.

- Hỗ trợ giao tiếp giữa các thành viên.

### 3. Developers

Là những người trực tiếp xây dựng sản phẩm.

Có thể bao gồm:

- Backend Developer

- Frontend Developer

- Tester/QA

- Database Developer...

Công việc:

- Phân tích.

- Code.

- Test.

- Fix bug.

- Hoàn thành các task trong Sprint.

# 2.4. Quy trình làm việc Scrum

Có thể nhớ đơn giản:

Product Backlog
↓
Sprint Planning
↓
Sprint Backlog
↓
Development + Testing
↓
Daily Scrum
↓
Sprint Review
↓
Sprint Retrospective
↓
Sprint tiếp theo

### Sprint Planning

Team họp để xác định:

Sprint này sẽ làm những gì?

### Daily Scrum

Cuộc họp ngắn hàng ngày.

Thường trao đổi:

- Hôm qua tôi đã làm gì?

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?

- Tôi đang gặp vấn đề gì?

### Sprint Review

Cuối Sprint, team demo sản phẩm cho Product Owner/stakeholder.

Mục đích:

Kiểm tra Sprint vừa rồi đã hoàn thành những gì.

### Sprint Retrospective

Team họp sau Sprint để đánh giá:

- Điều gì làm tốt?

- Điều gì chưa tốt?

- Sprint sau cần cải thiện gì?

# 3. Tạo Project trên Jira và thực hiện 2–3 Sprint

## 3.1. Thông tin Project

Nhóm xây dựng project Hospital Management System (HMS) trên Jira nhằm quản lý quá trình phát triển và kiểm thử hệ thống theo mô hình Scrum.

Project name: Hospital Management System

Project key: HMS

Project type: Software Development

Template: Scrum

### Thành viên

| Vai trò | Thành viên |
| --- | --- |
| Product Owner | Ngô Hoàng Minh Đạt |
| Scrum Master | Nguyễn Văn B |
| Developer | Nguyễn Văn C |
| Tester | Nguyễn Văn D |

# 3.2. Epic

Project được chia thành các Epic chính để quản lý các nhóm chức năng:

| Epic | Nội dung |
| --- | --- |
| HMS-1 | Patient Management |
| HMS-2 | Appointment Management |
| HMS-3 | Notification Management |

Lưu ý: Key Epic thực tế trên Jira có thể khác tùy theo Jira tự sinh. Khi làm báo cáo, bạn nên ghi đúng Key đang hiển thị trên Jira của bạn.

# 3.3. Sprint 1 – Patient, Appointment and Notification Management

Sprint 1 được tạo nhằm xây dựng các chức năng cơ bản của hệ thống Hospital Management System.

### Các task trong Sprint 1

| Key | Task | Priority | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| HMS-1 | Patient Management | High | To Do / Done |
| HMS-2 | Appointment Management | High | To Do / Done |
| HMS-3 | SMS Appointment Reminder | High | To Do / Done |

### Sprint Goal

Xây dựng các chức năng cơ bản về quản lý bệnh nhân, quản lý lịch hẹn và nhắc lịch khám cho hệ thống HMS.

Trong Sprint 1, các công việc được đưa vào Sprint và quản lý trên Jira thông qua các trạng thái To Do, In Progress và Done.

# 3.4. Sprint 2 – Appointment Management

Sprint 2 tập trung vào chức năng quản lý lịch hẹn khám bệnh.

### Các task trong Sprint 2

| Key | Task | Priority | Story Point |
| --- | --- | --- | --- |
| HMS-5 | Create Appointment | High | 5 |
| HMS-6 | View Appointment | High | 3 |
| HMS-7 | Cancel Appointment | Medium | 3 |
| HMS-8 | Test Appointment Management | High | 5 |

### Sprint Goal

Hoàn thành chức năng quản lý lịch hẹn khám bệnh.

### Nội dung thực hiện

HMS-5 – Create Appointment

Cho phép bệnh nhân tạo lịch hẹn với bác sĩ bằng cách lựa chọn bác sĩ, ngày và thời gian khám.

HMS-6 – View Appointment

Cho phép bệnh nhân xem thông tin các lịch hẹn đã đặt.

HMS-7 – Cancel Appointment

Cho phép bệnh nhân hủy lịch hẹn đã đặt.

HMS-8 – Test Appointment Management

Kiểm thử các chức năng tạo, xem và hủy lịch hẹn.

# 3.5. Sprint 3 – SMS Appointment Reminder

Sprint 3 tập trung vào chức năng gửi SMS nhắc lịch khám, đây là tính năng chính được lựa chọn để thực hiện trong project.

### Sprint Goal

Hoàn thành chức năng gửi SMS nhắc bệnh nhân trước 1 giờ khi đến lịch khám.

### Các task

| Key | Task | Priority | Story Point |
| --- | --- | --- | --- |
| HMS-9 | Integrate SMS Gateway | High | 5 |
| HMS-10 | Implement SMS Appointment Reminder | High | 5 |
| HMS-11 | Write Unit Test for SMS Reminder | Medium | 3 |
| HMS-12 | Write Integration Test for SMS | High | 5 |

Lưu ý: Nếu Jira của bạn tự sinh Key khác HMS-9 → HMS-12 thì giữ Key thực tế trên Jira, chỉ cần giữ nội dung Task như bảng trên.

# 3.6. Tính năng được thực hiện trên Jira

## Tính năng: Gửi SMS nhắc lịch khám trước 1 giờ

Đây là chức năng được lựa chọn để thực hiện trong project HMS.

### Issue Type

Task

### Summary

Tích hợp API gửi SMS nhắc lịch khám trước 1 giờ

### Description

Hệ thống cần gửi SMS nhắc bệnh nhân 1 giờ trước giờ hẹn, sử dụng dịch vụ SMS Gateway.

### Acceptance Criteria

- SMS gửi đúng nội dung gồm tên bệnh nhân và giờ khám.

- SMS được gửi trước đúng 60 phút.

- Hệ thống lưu lại trạng thái gửi thành công hoặc thất bại.

### Priority

High

### Story Points

5

### Status

To Do → In Progress → Done

### Sprint

Sprint 3 – SMS Appointment Reminder

### Epic

Notification Management

### Labels

backend, sms, notification

# 3.7. Sub-task của tính năng

Tính năng gửi SMS được chia thành các Sub-task nhỏ để dễ quản lý:

| Sub-task | Nội dung |
| --- | --- |
| 1 | Integrate SMS Gateway |
| 2 | Write Unit Test |
| 3 | Write Integration Test |

Cấu trúc công việc:

Tích hợp API gửi SMS nhắc lịch khám trước 1 giờ

│

├── Integrate SMS Gateway

├── Write Unit Test

└── Write Integration Test

Các Sub-task được thực hiện và cập nhật trạng thái trên Jira từ:

To Do → In Progress → Done

# 3.8. Kết quả thực hiện trên Jira